| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年山西省现代渔业建设项目——开展水产品质量安全检测建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市现代农业发展中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 12 | 12 |  | 11.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物 |  |  |  |  |  |  | 建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：工程量 |  |  | >=90% | 90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：质量达标率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：完工及时性 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：财政资金 |  |  | 12 | 11.88 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：达标率 |  |  | >=90% | 90% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目按计划完成实施，预算执行情况良好，节约资金0.12万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 为加强水产品质量安全监管提供有力的技术支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 通过招投标可节约财政资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年省级项目----开展水产品质量安全检测建设；农作物品种试验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市现代农业发展中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 18 | 18 |  | 17.88 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 18 | 18 |  | 17.88 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物。为省品种审定委员会提供科学翔实的数据报告13份，为玉米、大豆品种审定提供科学依据 |  |  |  |  |  |  | 建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物。如期完成13个点次的玉米、大豆试验 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：建设实验室数量 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：试验品种 |  |  | 81 | 81 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：质量达标率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：年度完成试验数据 |  |  | 15 | 87% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：完工及时性 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：试验各环节完成及时性一致性 |  |  | 按时一致 | 按时一致 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：检测总成本 |  |  | 12万 | 11.88万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：试验总成本 |  |  | 6万 | 6万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：丰富优良品种资源、提高生产效率 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：达标率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：提升优良品种开发利用 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 1000 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目按照年初制定的方案及预算情况如期实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物。完成玉米特早熟组、早熟组、机收组6个点次的区域试验；完成玉米早熟组3点次生产试验；大豆2点次区域试验；大豆2点次生产试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 为加强水产品质量安全监管提供有力的技术支撑。召开观摩会一次，为品种开发利用提供依据，加快品种更新换代速度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 项目如期完成，为品种审定提供了科学依据。项目相关单位、人员均满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 加强对各点技术人员的技术培训及规范试验过程中的栽培管理，及时对试验品种各生育期指标的记载，保证如期提供翔实的试验报告。通过招投标可节约财政资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 个别试验点由于水利条件不便，使得对玉米出苗造成一定影响。主要原因是受我市玉米特早熟区条件限制（有水利条件的缺少合格的技术人员）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |